|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2安全生产科技中心办公用房维修改造经费预算绩效目标表（2024年度） |
| 项目名称 | 省安科中心办公用房改造项目 |
| 主管部门 | 省应急管理厅　 | 实施期限 | 2024.5-2024.8 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 321 | 年度资金总额： | 321 |
| 其中：财政拨款 | 321 | 其中：财政拨款 | 321 |
|  其他资金 | 0　 |  其他资金 | 　0 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 |
| 落实省机关事务服务中心临建房腾退要求，为省安科中心改造新址办公用房，满足人员办公需要。 | 落实省机关事务服务中心临建房腾退要求，为省安科中心改造新址办公用房，满足人员办公需要。 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造总面积（㎡） | 705 |
| 办公室房间（间） | 16 |
| 会议室（间） | 1 |
| 新增钢结构（套） | 1 |
| 质量指标 | 符合党政机关办公用房建设标准要求（㎡） | 正局(处)级 ≤24副局(处)级 ≤18局(处)级以下 ≤9 |
| 消防喷淋设施验收合规率 | 100% |
| 中央空调验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 改造项目完成期限 | 2024年8月 |
| 成本指标 | 装修（万元） | ≤128 |
| 新增钢结构（万元） | ≤49.5 |
| 拆除工程（万元） | ≤49 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 办公用房使用时间 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |
|  |  |